Протокол № 5 от 10.06.2021г.

Управляющего совета МАОУ ДО ДТДиМ

Присутствовало 8 человек.

Директор

Гришаева Татьяна Александровна

Представитель учредителя

Савенков Максим Георгиевич, заместитель начальника департамента – начальник отдела обеспечения деятельности учреждений

Представители родительской общественности

Бредихин Сергей Викторович

Брянцева Наталья

Представители трудового коллектива

Кесс Сергей Иванович, педагог дополнительного образования

Представители обучающихся

Ананин Андрей

Кошелева Мария

Чернышева Ксения

Приглашенные:

Хлгатян Армен Рустамович, заместитель директора ООО «Профи» (представитель подрядчика, организующий благоустроительные работы в парке Дворца);

Лушпа Михаил Константинович, директор ООО «Лидер – строй М» (представитель подрядчика, организующий ремонтные работы кровли крыши);

Дозморов Михаил Сергеевич, заместитель директора ДТДиМ по общим вопросам;

Еремина Евгения Геннадьевна, заместитель директора ДТДиМ по развитию.

ПОВЕСТКА:

- о ходе работ по благоустройству территории Дворца творчества детей и молодежи г.Томска;

- о ходе ремонтных работ во Дворце творчества детей и молодежи г.Томска;

- о патриотическом парке;

- о летней кампании МАОУ ДО ДТДиМ;

- разное.

Слушали:

1.По первому вопросу директор ДТДиМ Т.А. Гришаева обозначила вопросы, связанные с благоустройством территории перед Дворцом и в парке, а именно:

- отсутствие   озеленения. По проекту предполагалась посадка пузыреплодника. Однако, до сих пор ничего не высажено. Парапеты - опасное место, так как дети начинают по ним гулять.  Озеленение не только вопрос красоты, но и безопасности.

Савенков М.Г. предложить высадить кустарники в период осенней кампании по благоустройству.

Гришаева Т.А. - озеленение имеется в проекте по благоустройству парка, но не заложено в состав работ контракта (не выделено финансирование);

Хлгатян А.Р. предложил (при условии привоза чернозема) раскидать его силами рабочих.

- Т.А.Гришаева проинформировала, что недочеты (трещины) перед фасадом здания будут устранены подрядчиком (гарантийные работы), в том числе достигнута договоренность об установке велопарковок и водостока. Вызывает беспокойство, что в проект по благоустройству парка не вошли работы, связанные с гидроизоляцией и территория около Зимнего сада. Там уже образовался большой провал.

Хлгатян А.Р. предложил сделать гидроизоляцию, при условии закупки пленки; провал засыпать.

Подать заявку на третий этап с описанием видов работ.

Т.А. Гришаева задала вопрос по поводу ширины дорожек в парке Дворца. Претерпели ли они изменения? Будет ли возможность проводить занятия в автогородке на квадроцикле? Не будет ли бордюр высокий?

Хлгатян А.Р. ответил, что ширина дорожек не изменена и высота бордюра тоже.

Еремина Е.Г. задала вопрос об организации автопарковки на улице Вершинина. Так как в проекте была обозначена разметка по диагонали, для этого специально уменьшили тротуар. Но разметку до сих пор не нанесли.

Савенков М.Г. предложил написать письмо в Департамент дорожного строительства и благоустройства.

2. По второму вопросу Т.А.Гришаева уточнила у подрядчиков по кровле наличие проблем и вопросов, связанных с проведением работ.

Лушпа М.К. ответил, что все проблемы удалось решить (рубероид пересогласовали на другой материал). Протечка крыши из-за примыкания. На данный момент необходимо обесточить 6 и 5 этажи, так как возможно попадание влаги (дождя). Плановые сроки окончания ремонта - 15 августа.

3. По третьему вопросу Гришаева Т.А. проинформировала участников Управляющего совета о том, что на баланс Дворца творчества встает танк как материальное средство. Он будет установлен возле караульного помещения в Лагерном саду. Для организации это интересно, если на данной площадке будет организован комплекс – парк военной технике (патриотический парк) и он будет принадлежать Посту №1. Для организации экскурсий для томичей. Актуально обсудить концепцию организации такого парка с администрацией города.

Савенков М.Г. ответил, что необходимо поддержать инициативу по созданию проекта патриотического парка как направления деятельности образовательной программы штаба Поста №1.

4.  По четвертому вопросу директор проинформировала членов Управляющего совета об особенностях проведения летней кампании в лагерях ДТДиМ. 4 смены будут организованы только в ДООЛ «Энергетик» с наполняемость 75%, в связи с тем, что в этом году только в «Энергетике» удалось построить новый медпункт, отвечающий всем требованиям СанПин.

5. По пятому вопросу – разное были представлены некоторые итоги 2020-2021 учебного года и публичный доклад в инфографике.

Решение:

1.Оформить письмо в Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Г.Томска (разметка для автостоянки, озеленение парка, возможности принять участие в третьем этапе с описанием работ) в срок до 25 июня (Гришаева Т.А.).

2. Обесточить 5 и 6 этажи в срок до 11 июня (Дозморов М.С.).

3. Организовать площадку для обсуждения концепции патриотического парка в срок до 10 сентября (Гришаева Т.А.).

Председатель управляющего совета

Е.В.Залецкая